#### Výzva k užšej súťaži (zákazka s nízkou hodnotou)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Košice- Kavečany                                    IČO: 0069 09 02

Kontaktná osoba: Ing. Ján Kupec                                               DIČ: 202 076 2942

S í d l o
  Obec (mesto):Košice – Kavečany                                                PSČ: 040 01

Ulica: Široká                                                                               Číslo: 17/A
Telefón: ++ 421 55 633 41 00                                                           Fax: ++ 421 55 633 41 00
Elektronická pošta: starosta.kavecany@kosice.sk      Internetová adresa: www.kosice.sk

2.      Zmluva na uskutočnenie stavebných prác:

Uskutočnenie stavebných  prác ( ďalej len prác)

3.      Názov diela „Úprava cintorína Mestská časť Košice- Kavečany “

- Opis práce (prác): Zámerom investora je úprava cintorína, Mestská časť Košice- Kavečany, zabezpečiť na voľných plochách pohrebiska organizované pochovávanie, pričom pre zabezpečenie pešieho prístupu a prístupu vozidla s rakvou je navrhnutá asfaltová komunikácia s otočkou. Pešie komunikácie pozdĺž hrobných miest budú mať povrch zo štrkodrvy. Terasovité členenie na danom území umožní vytvoriť spolu 114 klasických hrobov, z toho pri vstupe do pohrebiska sa predpokladá umiestnenie 16- tich. zatrávnených tzv. zelených hrobov. Nad existujúcim pohrebiskom  a pod pripravovanou komunikáciou bude umiestnených 37 urnových hrobov.

5.      Miesto uskutočnenia prác: Mestská časť Košice- Kavečany

6.       Klasifikácia
Štatistická klasifikácia produkcie

Hlavný predmet obstarávania       45.11,  45.23,  45.31, 45.33,

7.  Rozsah predmetu obstarávania: Rozsah predmetu obstarávania je podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii, pod názvom Úprava cintorína Mestská časť Košice- Kavečany, č. KE 56378 z 12/2005, vypracovanej Stavoprojektingom, a.s., Letná 27, Košice . Práce budú uskutočnené v jednej etape, oproti projektovému členeniu podľa stavebno-technického riešenia : SO-01 Odhumusovanie a HTÚ, SO-02 Pešie komunikácie, Detaily riešenia OM a TÚ, SO-02.01 Vnútorné osvetlenie – TS, SO-02.02 NN prípojka, SO- 03 Zdravotechnika- Napojenie odberového miesta vodovodu, SO-04,  Sadové úpravy I etapa, SO-05, Sadové úpravy II. etapa a SO-06 Drobná architektúra.

8.      Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

NIE 	X	ÁNO

9.      Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE  	X	ÁNO

10.  Trvanie zmluvy:

Zahájenie prác :  26.6.2006

Ukončenie prác: 25.9.2006

- Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú :

- Preddavok je vylúčený.

- Platby bude obstarávateľ  uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených po skončení mesiacov, v ktorých sa práce realizovali a konečnej faktúry vystavenej po prevzatí prác na základe predloženého a odsúhlaseného súpisu prác a dodávok.

Fakturácia čiastkovými faktúrami bude do výšky 90% z ceny diela. Zostávajúcich 10% diela  zúčtovať v konečnej faktúre po odstránení prípadných vád a nedorobkov.

- Lehoty splatnosti čiastkových a konečnej faktúry minimálne 14 dní od doručenia faktúry obstarávateľovi.

- Sankcie  spojené s omeškaním a s riadnym a včasným plnením:

### 5.   Zmluvná pokuta za každý deň omeškania vo výške  0,05% zo zmluvnej ceny   dodávok

a prác, uplatňovaná obstarávateľom, až do ukončenia celej stavby alebo zmluvne

dohodnutých prác.

6. Zmluvná pokuta v prípade omeškania obstarávateľa s úhradou faktúr vo výške 0.05%

z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

7. Pre meškanie s odstránením vád a drobných nedorobkov z preberacieho konania môže byť uplatnená pokuta do výšky 1000.-Sk za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania.

8.  Prípadné práce naviac budú ocenené na základe individuálnej kalkulácie.

9.Prípadné menej práce a materiál budú odpočítané z ceny diela na základe položiek podľa vyplneného výkazu výmeru predloženého  zhotoviteľom do súťaže.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

Predloženie dokladu o oprávnení podnikať, výpis z obchodného alebo zo živnostenského registra (originál alebo overená kópia nie staršia ako tri mesiace). Overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie Výkazov ziskov a strát  a Súvahy za posledné tri roky – overené príslušným daňovým úradom.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:

Preukázanie technickej a  odbornej spôsobilosti:

1. Predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

2. Predloženie údajov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k  dispozícii

na  uskutočnenie stavebných prác.

Iné podmienky:

- Uchádzač bude definovať v ponuke podiel subdodávok s uvedením mien, adries a sídla

zmluvných subdodávateľov.

2.  Uchádzač bude  garantovať v ponuke  prevedenie zmluvne dohodnutých  prác.

3.  Záväzok uchádzača v ponuke, že všetky zmeny  predmetu obstarávania vykoná len so súhlasom obstarávateľa. Prevedenie vzájomne odsúhlasených zmien  nebude mať negatívny vplyv na kvalitu požadovaných prác.

4. Uchádzač garantuje v ponuke, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

5. Uchádzač garantuje v  ponuke splnenie požiadavky na kvalitatívne, kvantitatívne a technické parametre udané v technických dokumentáciách, uvedených v predmete obstarania vrátane špecifikácii udaných vo výkaze a výmer.

6. Pri všetkých dodávkach a prácach bude vychádzať z platných noriem STN a predpisov platných v SR..

7.  Uchádzač v plnom rozsahu bude zodpovedať za BOZP svojich pracovníkov v zmysle vyhl. SÚBP a SBÚ 374/1990 Zb. a ustanovení zákona  330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PO v zmysle zák. 126/1985/Zb. a vyhl.. Č. 82/1996 Z.z.

8.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bude zabezpečená uchádzačom, dodržiavaním

bezpečnostných predpisov pri práci na elektrických zariadeniach podľa normy STN 34 31

00, montáž, opravy a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby

s predpísanou  kvalifikáciou podľa Vyhl. 74/1996 Z.z.

9. Uchádzač predloží oprávnenie na montáž, opravu a údržbu, odborné prehliadky a odborné

skúšky elektrických zariadení a meno pracovníka s osvedčením podľa vyhlášky ÚBP SR

č.74/1996 Z.z.

10. Pred uvedením elektrických zariadení do prevádzky je povinný vystaviť „Správu  o východiskovej prehliadke a skúške“ podľa STN 33 15 00 a STN 33 2000-6-61“ - zápisnice a osvedčenia o všetkých vykonaných skúškach a overeniach.

11. Uchádzač bude  garantovať prevedenie prác svojou  odborne spôsobilou osobou.

12. Uchádzač predloží potvrdenie o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe, § 11 zákona 136/1995Z.z.- činnosť stavbyvedúci  dopravné a pozemné stavby.

Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:                                                                                       Predloženie dokladov požadovaných vo výzve a v súťažných podkladoch. Uchádzač musí mať strojné, technické a ostatné zabezpečenie pre realizáciu diela. Obrat   za  každý z predchádzajúcich troch rokov 3x  väčší  ako  uchádzačom navrhnutá cena za plnenie zmluvy.

###### 13.    Poskytovanie súťažných podkladov

Súťažné podklady a projektovú dokumentáciu si uchádzač môže na základe písomnej žiadosti vyžiadať na adrese:

Mestská časť Košice- Kavečany ,

Široká 17/A, Košice, 040 01

Kontaktná osoba:                                                                                                                            Meno: Ján                Priezvisko: Kupec Ing.           Telefón:   ++ 421 55 6334100

Podateľňa MÚ

Súťažné podklady a projektová dokumentácia sa budú vydávať:

v stránkových dňoch od:  2.5.2006  do: 23.5.2006

v pracovnom čase od: 8,00 hod    do: 14,00 hod

Spôsob prevzatia súťažných podkladov spolu s projektom stavby:                                                                                     Na základe písomnej žiadosti - osobné prevzatie na MÚ Mestskej časti Košice- Kavečany , Široká 17/A, 040 01 Košice.

Úhrada za súťažné podklady:

Vyžaduje sa úhrada za  súťažné podklady v čiastke 1000.-Sk.  Súťažné podklady a projektovú dokumentáciu, uchádzač po predložení ponuky nevracia obstarávateľovi.

## 14.     Lehota na predkladanie ponúk:                                                                                               deň:01.  mesiac: jún   rok: 2006    hodina: 11,00 hod.

## Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

Mestská časť Košice- Kavečany , Miestny úrad Mestskej časti Košice – Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice.

Kontaktná osoba:                                                                                                                             Meno: Ján                Priezvisko: Kupec Ing.           Telefón:   ++ 421 55 6334100

Podateľňa MÚ

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

15.    Otváranie obálok s ponukami:                                                                                                                            deň:1  mesiac: jún  rok:  2006 hodina: 15,30 hod.

Miesto otvárania obálok s ponukami

Mestská časť Košice- Kavečany , Miestny úrad Mestskej časti Košice – Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice.

Kontaktná osoba:

Meno: Ján                Priezvisko: Kupec Ing.           Telefón:   ++ 421 55 6334100

16.     Kritériá na vyhodnotenie ponúk:       Najnižšia cena

Najnižšia cena- uvedená v cenovej ponuke            váhovosť  100%

Spôsob hodnotenia kritérií:

Každý člen hodnotiacej komisie jednotlivo určuje poradie uchádzačov vo vyhlásenom súťažnom kritériu.

Poradie uchádzačov sa hodnotí v súlade s návrhom uchádzača. Uchádzač s najnižšou cenou získava najnižší súčet bodov za poradie.

V prípade rovnakého poradia viacerých uchádzačov v danom kritériu, je výpočet bodového zisku dvoch rovnako hodnotených uchádzačov nasledovný:

1.-2. miesto : 1+2=3, 3/2 = 1,5

3.-4. miesto : 3+4=7, 7/2 = 3,5

Takto uplatňovaný prepočet je analogicky platný aj pre troch a viac, rovnako umiestnených uchádzačov.

V prípade rovnakého umiestnenia dvoch alebo viacerých uchádzačov, zvíťazí uchádzač, ktorého obrat za posledné tri roky je najvyšší.

17.     Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                                          deň: 23  mesiac:   jún    rok: 2006

18.    Ďalšie informácie obstarávateľa:

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak ponúkaná cena predmetu obstarávania presiahne výšku pridelených finančných prostriedkov, resp. nepridelenia finančných prostriedkov, alebo ak uchádzači nepreukážu dostatočné skúsenosti v predmete obstarávania alebo navrhnú neobvykle nízku cenu.

Obmedzenie počtu uchádzačov                                                                                           Obstarávateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet uchádzačov : bez obmedzenia

Dátum: 2.5.2006

Ing. Ján Kupec

starosta mestskej časti

Košice – Kavečany