Celomestský integrovaný informačný systém

Obsah

1.	Úvod	1

2.	Legislatívny rámec projektu CIIS	3

2.1.	Informačné zdroje	3

2.2.	Samospráva mesta a inštitucionálna samospráva.	5

3.	Informačné technológie ako nástroj	9

4.	Komunikačná infraštruktúra	12

4.1.	Východiskový stav	12

4.2.	Navrhované riešenie	13

5.	Technické prostriedky	14

5.1.	Východiskový stav	14

5.2.	Navrhované riešenie	14

6.	Systémové programové vybavenie	15

6.1.	Východiskový stav	15

6.2.	Navrhované riešenie	16

7.	Informačné služby – aplikačné programové vybavenie	17

7.1.	Východiskový stav	17

7.2.	Navrhované riešenie	18

8.	Bezpečnosť	20

8.1.	Východiskový stav	20

8.2.	Navrhované riešenie	20

9.	Personálne zabezpečenie	21

9.1.	Východiskový stav	21

9.2.	Navrhované riešenie	21

10.	Akčný plán na realizáciu CIIS v meste Košice	22

10.1.	Vytvorenie organizačného rámca fungovania CIIS	22

10.2.	Spracovanie projektu CIIS	23

10.3.	Spustenie pilotného projektu	24

10.4.	Implementácia projektu	24

11.	Referencie	26

##### Zoznam skratiek

APV		- Aplikačné programové vybavenie

GSMRR	- Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja

ISP		- Internet Service Provider – Poskytovateľ služieb pripojenia k Internetu

MČ		- Mestská časť

MMK		- Magistrát mesta Košice

SW		- softvér, programové vybavenie

# Úvod

Informačné technológie sa stali nenahraditeľnou súčasťou každej organizácie. Slúžia na skvalitnenie a zefektívnenie riadenia, získanie konkurenčnej výhody, zvýšenie úžitkovej hodnoty produkcie. Prinášajú výhody nielen samotnému prevádzkovateľovi,  ale aj jeho zákazníkom.

Informačné technológie prenikli do všetkých oblastí nášho života. Niekde bol tento proces cieľavedome riadený, inde (vo väčšine prípadov) išlo o nekoordinovaný prienik jednotlivých počítačov a rôzneho aplikačného programového vybavenia do organizačnej štruktúry organizácie. Potreba zdieľania dát viedla k vytváraniu lokálnych počítačových sietí.

Nástup Internetu rozšíril možnosti komunikácie. Príchod technológie WWW otvoril nové, dovtedy netušené, možnosti poskytovania a využitia informačných služieb.

Uvedomenie si týchto skutočností politickými špičkami viedlo k formulácií akčného plánu eEurope v rámci Európskej komisie, iniciatíve eEurope+ rozvinutej v tom čase pristupujúcimi krajinami k EU. Slovenská vláda schválila Stratégiu informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán (bližšie pozri [1], kde sú konkretizované úlohy akčného plánu v podmienkach CIIS).

Cieľom projektu „Celomestský  integrovaný informačný systém mesta Košice – CIIS“ je vytvorenie celomestského informačného systému mesta Košice, ako integrálnej časti lokálnej infraštruktúry, s cieľom rozvíjať informačnú spoločnosť a položiť základy na vybudovanie e-Governmentu.

V súčasnosti verejná správa na Slovensku prechádza transformáciou, ktorá kladie nové úlohy na miestne samosprávy.  Budúcnosť si vyžiada lepšiu vzájomnú spoluprácu jednotlivých samosprávnych orgánov. Nízka informatizácia spoločnosti spôsobujúca ťažkú dostupnosť informácií, je v súčasnosti jednou z príčin hospodárskej stagnácie regiónov, nevynímajúc ani mesto Košice. Vývoj spoločnosti smeruje k rozvoju a budovaniu informačnej spoločnosti aj na regionálnej úrovni, pričom významnú úlohu zohrávajú informačné a komunikačné technológie.

Ďalším cieľom projektu je vytvorenie dobrých partnerských vzťahov a zlepšenie komunikácie medzi jednotlivými samosprávnymi orgánmi a ostatnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na hospodárskom, ekonomickom, kultúrnom a sociálnom rozvoji  mesta Košice na miestnej a regionálnej úrovni.  S jeho naplnením súvisí  vypracovanie „štúdie celomestského integrovaného informačného systému (CIIS)“, ktorá preverila a analyzovala možnosti vytvorenia celomestskej integrovanej informačnej siete medzi mestom Košice, jeho mestskými časťami a ostatnými mestskými organizáciami. Štúdia CIIS je východiskom  pre vypracovanie akčného programu na realizáciu CIIS v meste Košice.

Pre budovanie vzájomného partnerstva je dôležité vytvorenie  zodpovedajúcej komunikačnej platformy – komunikačnej siete medzi partnermi. Vybudovanie tejto siete v sebe zahŕňa okrem zabezpečenia technických prostriedkov aj poskytnutie prístupu na internet a na privátnu sieť mesta Košice pre každého partnera.

Cieľom predkladanej publikácie je zhrnúť, a v stručnej forme aj ozrejmiť, závery štúdií spracovaných v rámci projektu Celomestský informačný systém mesta Košice.

# Legislatívny rámec projektu CIIS

Tento projekt   je v súlade s hlavným cieľom GSMRR vytvárania podmienok pre implementáciu Operačného programu – Základná Infraštruktúra,  Plánu národného rozvoja, Priorita 3 : Lokálna infraštruktúra – Opatrenie 3.2.: „Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor“ na miestnych a regionálnych úrovniach.

Na miestnej úrovni je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice – odpis k CIIS relevantných častí je prezentovaný v nasledujúcich podkapitolách.

## Informačné zdroje

Globálny cieľ č. 4

Dostatok voľne dostupných relevantných informácií potrebných pre všestranný rozvoj obyvateľov mesta a všetkých subjektov pôsobiacich na jeho území, prístupných bežne ale aj v krízových situáciách.

Špecifický cieľ: 1 Vytvoriť právny a organizačný rámec IS mesta Košice

Opatrenie č. 1

Vytvoriť komisiu informačných systémov (informatiky) pri mestskom zastupiteľstve

Opatrenie č. 2

Vytvorenie partnerstva jednotlivých prispievateľov do IS mesta Košice.

Opatrenie č. 3

Vypracovanie štúdie IS mesta Košice

- štúdia vypracovaná

Opatrenie č. 4

Úprava miestnej legislatívy.

Špecifický cieľ: 2 Vybudovať moderný, efektívny IS na úrovni jednotlivých samosprávnych orgánov.

Opatrenie č. 1

Vypracovanie projektu IS miestnej samosprávy založeného na najmodernejších informačno - komunikačných  technológiách.

Špecifický cieľ: 3 IS mesta Košice bude poskytovať aktuálne a úplné informácie zo samosprávnych orgánov mesta Košice pre občanov, návštevníkov a organizácie na území mesta

Opatrenie č. 1

Vybudovanie jednotného internetového, bezpečného portálu na zber a publikovanie informácií so základným poslaním v oblastiach e-samospráva (e-government), e-demokracy, e-vzdelávanie. – čiastočne realizované pripravovaným portálom www.kosice.sk

Opatrenie č. 2

Vybudovanie siete informačných kioskov poskytujúcich širokej verejnosti on-line služby.

Opatrenie č. 3

Vybudovanie  a skvalitnenie siete informačných centier – realizuje sa.

Opatrenie č. 4

Využitie siete mobilných operátorov na poskytovanie informácií.

Opatrenie č. 5

Zvýšenie miery využívania elektronických a printových médií na poskytovanie informácií – priebežne sa plní.

Špecifický cieľ: 4 	Vytvoriť informačný portál s priestorom pre zahraničnú prezentáciu mesta vzhľadom na potreby rozvoja turizmu a informovanosti potenciálnych zahraničných investorov.

Opatrenie č. 1

Na základe multisektorovej spolupráce vytvoriť portál s viacerými jazykovými mutáciami – realizuje sa prostredníctvom www.kosice.sk.

Opatrenie č. 2

Zabezpečiť registráciu portálu v svetových informačných systémoch – priebežne sa realizuje.

Špecifický cieľ: 5	Vybudovať IS mesta, ktorý bude založený na moderných informačno - komunikačných technológiách.

Opatrenie č. 1

Vybudovať komunikačnú infraštruktúru mesta – na základe ukončenej štúdie prebieha testovacia prevádzka.

Opatrenie č. 2

Vybudovať systém zdieľania informačných zdrojov – v rámci akčného plánu CIIS je navrhnutý pilotný projekt.

Opatrenie č. 3

Vybudovať IS mesta založeného na moderných informačných technológiách – realizuje sa v rámci CIIS.

Opatrenie č. 4

Podpora projektov zabezpečujúcich zlepšenia prístupu obyvateľstva k internetu.

## Samospráva mesta a inštitucionálna samospráva.

Globálny cieľ č. 6

Ekonomický rozvoj a efektívne plnenie funkcií mesta na prospech jeho obyvateľov a subjektov pôsobiacich na jeho území a podstatné zvýšenie úlohy spoločného úsilia zainteresovaných strán s cieľom dosahovania synergických efektov pri zabezpečovaní rozvoja mesta na všetkých úrovniach až po medzinárodnú spoluprácu na princípe partnerstva.

Špecifický cieľ č. 1:	Efektívne plnenie úloh samosprávy mesta

Opatrenie č. 1

Zvýšenie efektívnosti zabezpečovanie samosprávnych funkcií mesta.

Opatrenie č. 2

Pripraviť organizačnú štruktúru Magistrátu mesta Košice na zmenu charakteru úloh samosprávnych orgánov v dôsledku reformy verejnej správy a s tým súvisiacej fiškálnej decentralizácie.

Aktivity:

- Odčlenením existujúcich kapacít a ich doplnením vytvoriť samostatné útvary zamerané na plnenie úloh v oblasti príprav a realizácií rozvojových stratégií.

Špecifický cieľ č. 2:  Skvalitniť vzťahy vo vnútri mesta a v rámci Slovenska

Opatrenie č. 1

Vytvoriť platformu pre vznik efektívnych medzisektorových partnerstiev.

Aktivity:

1.  Vypracovať stratégiu vzťahov mesta.

2.  Cielená propagácia kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.

3.  Aktívne využívať členstvo v regionálnych združeniach.

4.  Posilniť úlohu mesta ako koordinačného činiteľa pre spájanie odborníkov, inštitúcií a aktivistov pri riešení jednotlivých úloh.

5.  Posilnenie projektového manažmentu Magistrátu pre realizáciu projektov a podchytenie iniciatív a vytváranie partnerstiev.

6.  Zvýšiť tok informácií o Košiciach a aj jednotlivých organizáciách, histórii, kultúre, cestovnom ruchu, športe, osvete, v médiách – tlač, rozhlas, televízia, v Mestskom informačnom centre, na www stránke Košíc a pod.

- Dopracovať komplexnú komunikačnú stratégiu mesta.

Opatrenie č. 2

Usporiadanie vzťahov k mestským častiam

Aktivity:

Vytvorenie platformy na intenzívnejšiu spoluprácu s mestskými časťami.

Opatrenie č. 3

Rozvíjať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami v meste.

Regionálny dopad:

Mesto Košice, podobne ako ostatné mestá a regióny na Slovensku, zápasí s nedostatkom financií a s nízkym stupňom rozvoja informačnej infraštruktúry aj v oblasti verejnej správy a samosprávy. Projekt vytvorenia celomestského integrovaného informačného systému podporí vyvážený regionálny rozvoj, kde je v súčasnosti rozdiel v úrovni poskytovania služieb verejnou správou. Projekt napomôže informatizácii verejných služieb a sprístupní ich pre obyvateľov, čo bude predstavovať významný rozvojový faktor regionálnej politiky.

Nezanedbateľným faktorom je aj  prezentácia mesta Košice a regiónu smerom k okolitému svetu prostredníctvom webového portálu. To naopak  podporí zlepšenie informačných tokov  a prístupu k informáciám z EÚ. Vznik siete ako komunikačného kanálu zároveň podporí vzájomnú spoluprácu a vznik nových partnerstiev.

Rozvoj informačnej spoločnosti v regióne ako integrálnej časti lokálnej infraštruktúry zabezpečí vytvorenie a rozvoj e-služieb (e-Government) a sprístupní informačné zdroje v oblastiach školstva, sociálnych službách, kultúry, zdravotníctva a regionálnej politiky na území mesta Košice. Realizácia tohto projektu môže ukázať cestu  a stať sa zdrojom skúseností pre ostatné mestá a verejnú správu na Slovensku ako možno riešiť úlohy súvisiace s informatizáciou verejnej správy a celej spoločnosti.

Očakávané výsledky/dopad:

- vznik jednotnej komunikačnej platformy (siete) – možnosť prístupu na internet a na privátnu sieť mesta Košice pre každého partnera, čím sa (aspoň z časti) vyrovnajú rozdiely medzi partnermi v oblasti informačných technológií (IT)

- zvýšenie vedomostnej úrovne v oblasti IT a používania internetu vo verejnej správe u partnerov projektu ich účasťou  na školiacom seminári k tejto problematike

- zefektívnenie práce samosprávnych orgánov mesta prostredníctvom používania moderných informačno-komunikačných technológii (IKT)

- zlepšenie vzájomných partnerských vzťahov medzi účastníkmi projektu a zároveň vytvorenie možností na vznik nových partnerstiev a spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a ostatnými organizáciami regiónu pri príprave ďalších rozvojových projektov  s možnosťou absorpcie fondov EÚ

- vytvorenie webovej stránky s komplexnými informáciami o meste Košice a mestských častiach ako jednotného zdroja informácií o verejnej správe a službách pre občanov

Na základe predloženého „Akčného programu na realizáciu CIIS v meste Košice“ je možné pokračovať v ďalšom budovaní a rozvoji celomestskej integrovanej informačnej siete medzi mestom Košice, jeho mestskými časťami, ostatnými mestskými organizáciami a občanmi.

# Informačné technológie ako nástroj

Je potrebné si uvedomiť, že informačné technológie predstavujú iba nástroj na podporu základných, ale aj doplnkových činností organizácie. Ich nasadenie môže mať pozitívny vplyv na rôzne aspekty činnosti organizácie. Avšak neadekvátne požiadavky a očakávania od informačných technológií, resp. očakávanie prínosov bez vynaloženia patričného úsilia, vedú pomerne často k zlyhaniam projektov.

Špecifikom informačných technológii, či presnejšie povedané informačných služieb je to, že vyžadujú koordináciu a súčinnosť celej organizácie. Od pracovníkov jednotlivých organizačných zložiek na všetkých úrovniach sa vyžaduje presné a včasné plnenie pracovných úloh spojených s prevádzkou informačných služieb. A to je dôvodom, prečo veľmi významnú úlohu v tomto procese predstavujú všetky úrovne manažmentu – od najnižšieho, cez stredný až po vrcholový.

Pre správne pochopenie činnosti informačných technológií a štruktúry informačných služieb si pomôžeme obrázkom Obr. 1.

Komunikačná infraštruktúra

Informačné služby – APV

Systémové prostriedky

Bezpečnosť

Technické prostriedky

Komplexnosť,

otvorenosť

a iné

Obr. 1– Štruktúra informačných služieb

Používateľov informačných technológií, spravidla a celkom logicky, zaujímajú iba poskytované informačné služby. Z pohľadu informačných technológií, ide, v podstate, o  aplikačné programové vybavenie na podporu určitej činnosti organizácie. Vo všeobecnosti tieto činnosti predstavujú tak výrobné činnosti (napr. riadenie výroby), ako aj nevýrobné činnosti – správa personálnej agendy, výpočet miezd, register obyvateľstva atď. a sú závislé od typu organizácie.

Pre poskytovanie informačných služieb je ale potrebné vytvoriť určité predpoklady. Aplikačné programové vybavenie pre svoju činnosť nevyhnutne potrebuje technické prostriedky (zariadenia,  spravidla počítače), tie zas pre sprístupnenie svojich komponentov a štandardizáciu práce s nimi využívajú systémové programové vybavenie.

Pre zabezpečenie komunikácie medzi jednotlivými zariadeniami (počítačmi) sa buduje komunikačná infraštruktúra, zodpovedná za prenos dát medzi jednotlivými zariadeniami, ktoré zas prostredníctvom aplikačného programového vybavenia sprostredkujú informačné toky medzi používateľmi informačných služieb.

Komunikačná infraštruktúra

Systémový SW

Aplikačný SW

Systémový SW

Aplikačný SW

Systémový SW

Aplikačný SW

Systémový SW

Aplikačný SW

Reálne sa potom zabezpečenie informačných služieb realizuje podľa obrázku Obr. 2.

Obr. 2– Štruktúra zabezpečenia informačných služieb

Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať otázkam bezpečnosti poskytovania informačných služieb. Obe štúdie [1] aj [2] sa touto otázkou zaoberajú a zdôrazňujú potrebu spracovania bezpečnostného projektu.

Ako je naznačené v štúdii [1], otázku, ktorú neslobodno opomenúť, je otázka personálneho zabezpečenia informačných technológií.

V ďalšom, na základe spracovaných štúdii, stručne rozoberieme východiskový stav projektu a navrhované riešenie v  jednotlivých oblastiach, špecifikovaných vyššie.

# Komunikačná infraštruktúra

## Východiskový stav

Komunikačná infraštruktúra, s ktorou účastníci projektu – mestské časti a magistrát MK – vstupovali do projektu CIIS, je podľa štúdií [1] a [2] pomerne rôznorodá. I keď to v štúdiách nie je explicitne uvedené, je možné predpokladať, že jednotlivé MČ využívajú služby rôznych poskytovateľov, pričom podmienky pripojenia, či už technické (rýchlosť pripojenia, použitá technológia), alebo finančné, sú značne rôznorodé. Aktuálny stav pripojenia je schematicky znázornený na obrázku Obr. 3. Prepojenie rôznej hrúbky medzi oblakmi, naznačuje rôzne parametre prepojenia.

Internet

MČ 1

Poskytovateľ 1

Poskytovateľ

2

Poskytovateľ n

MČ 2

MČ 3

MMK

MČ n

........

...

Obr. 3 – Schematické znázornenie pripojenia MČ a MMK

## Navrhované riešenie

Navrhované riešenie predpokladá vytvorenie topológie podľa obrázku Obr. 4. Vznikne tzv. virtuálna privátna sieť, ktorá zabezpečí bezpečnú komunikáciu medzi účastníkmi projektu – MČ navzájom a MČ a MMK – a poskytne adekvátne pripojenie do siete Internet. Spôsob pripojenia MČ do komunikačného centra sa priebežne môže meniť podľa podmienok na trhu a teda v budúcnosti nemusí byť naviazaný na súčasnú podobu realizovaného pripojenia.

Internet

Virtuálna

privátna

sieť

MČ 1

MČ 2

MČ 3

MMK

MČ n

Centum

Obr. 4 – Navrhovaná topológia siete

# Technické prostriedky

## Východiskový stav

Stav v oblasti technických prostriedkov ostal v oboch štúdiách nezdokumentovaný. Na základe tabuľky na strane 15 štúdie [1],  podľa typov použitých operačných systémov, je možné predpokladať, že jednotliví účastníci projektu disponujú technikou rôznych parametrov.

Stav v oblasti ostatných periférnych zariadení ponechali štúdie taktiež nezdokumentovaný.

## Navrhované riešenie

Podľa typu informačných služieb, ktoré majú jednotlivé pracovné miesta zabezpečovať, je potrebné stanoviť minimálnu konfiguráciu technických prostriedkov, na základe požiadaviek systémového a aplikačného programového vybavenia. Taktiež je potrebné stanoviť potrebné vybavenie ďalšími periférnymi zariadeniami  - napr. tlačiarne, skenery, kamery atď. Parametre týchto zariadení musia byť špecifikované na základe parametrov informačných služieb (napr. typ tlačiarne voliť podľa predpokladaného počtu tlačených strán, typu výstupu atď.).

Vzhľadom na to, že vybavenie pracovísk technickými zariadeniami požadovaných parametrov bude pravdepodobne predstavovať finančne nákladnú operáciu, odporúčame zvážiť možnosti presunov techniky v rámci pracovných miest jednotlivých subjektov a prepočítať finančnú náročnosť alternatívnych prístupov v štúdiách nerozoberaných – napr. nasadenie technológie Citrix Metaframe, resp. Windows Terminal Services.

Posledne spomínané technológie môžu byť efektívne napr. pri centralizácii  určitých služieb na centrálnych serveroch umiestnených  v komunikačnom centre.

# Systémové programové vybavenie

## Východiskový stav

Stav v oblasti systémového programového vybavenia je čiastočne zdokumentovaný v tabuľke na strane 15 štúdie [1]:

Poznámka: zdroj informácií – doručené formuláre (D001) z jednotlivých MČ

Legenda:

| Označenie | Počítač vybavený operačným systémom |
| --- | --- |
| PC DOS | Microsoft DOS |
| PC W9x | Microsoft Windows 95, 98, Milenium |
| PC WNt | Microsoft Windows NT |
| PC W2000 | Microsoft Windows 2000 |
| PC XP HE | Microsoft Windows XP Home Edition |
| PC XP | Microsoft XP Professional |
| PC LNX | Linux |
| PC UX | Unix |
| PC OTH | Iný operačný systém |

Poznamenajme, že nejde o kompletný prehľad aktuálneho stavu, pretože niektoré MČ chýbajú.

## Navrhované riešenie

Z tabuľky uvedenej na predchádzajúcej strane je ťažko urobiť akékoľvek závery týkajúce sa postupu v oblasti systémového programového vybavenia. Aj v tomto prípade, podobne ako pri technických prostriedkoch, je potrebné vychádzať zo špecifikácie  informačných služieb a ich zabezpečenia konkrétnym programovým vybavením.

Na základe požiadaviek vyplývajúcich z inštalovaného programového vybavenia, odporúčame vykonať inventarizáciu dostupného systémového programového vybavenia a posúdenia jeho vhodnosti aj z iných aspektov; konkrétne - spôsob prevádzky na vybranom technickom zariadení, posúdenie bezpečnostných požiadaviek a iné.

# Informačné služby – aplikačné programové vybavenie

## Východiskový stav

Aplikačné programové vybavenie je programové vybavenie, ktoré zabezpečuje požadované informačné služby prostredníctvom informačných technológií. Považujeme za potrebné poznamenať, že nie všetky informačné služby bývajú zabezpečené informačnými technológiami, resp. že nie všetky informačné služby sú informačnými technológiami zabezpečené komplexne. V takýchto prípadoch ide iba o podporu určitej časti týchto služieb.

Štúdia [1] v oblasti APV (str. 18) identifikovala dve integrované riešenia (v zátvorke je uvedený dodávateľ a podiel v rámci združenia projektu):

- ISS (CORAGEO 7%),

- KORWIN - Integrovaný systém ( SOFTIP 7% ),

a niekoľko samostatných aplikácií resp. modulov:

- IBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh ( IVES 94% ),

- Personalistika a mzdy ( IVES 75% ),

- Mzdová agenda  ( Ifosoft 6% ),

- Platy a Mzdy  ( Softip 13%),

- PAM  ( Vema 6%).

Samostatne sú zdokumentované aplikácie na evidenciu obyvateľstva:

- EO – Evidencia obyvateľstva  ( IVES 7% )

- OMIS/DOS (OMIS/W) – modul Evidencia obyvateľstva ( DATALOCK 7% )

- ďalšie aplikácie sú uvedené v grafe na str. 23, nie sú však popísané v texte štúdie.

Štúdia na str. 24 špecifikuje aj niekoľko ďalších prevádzkovaných aplikácií.

Uvedené aplikácie dokumentujú niektoré informačné služby vykonávané MČ a ich podporu konkrétnymi aplikáciami. Ako vidíme, jednotlivé služby sú v rámci združenia riešiteľov projektu zabezpečované rôznym aplikačným programovým vybavením. Tento stav je zrejme prirodzený a preto v prípade spokojnosti zainteresovaných subjektov s aktuálnym programovým vybavením, otázka prípadného zjednocovania aplikačného programového vybavenia je síce možná, ale minimálne diskutovateľná.

## Navrhované riešenie

Spôsobov zabezpečenia požadovaných informačných služieb informačnými technológiami je značné množstvo, počnúc lokálnym spracovaním dát, cez rôzne formy distribuovaného spracovania až po centralizované architektúry na báze technológií hrubého alebo tenkého klienta, či WWW rozhrania. Táto publikácia si nekladie za cieľ predstavovať a hodnotiť jednotlivé technológie a preto sa nimi zaoberať nebudeme.

Vyvstáva otázka, ako teda postupovať v oblasti zabezpečenia informačných služieb potrebným aplikačným vybavením. Pokúsime sa poskytnúť vhodný návod na zodpovedanie tejto otázky.

Informačné služby predstavujú určité, navzájom previazané činnosti. V súčasnosti sa určitému súboru týchto činností zvykne hovoriť procesy. Naopak, procesy plnia určité funkcie. Preto je vždy nevyhnutné pred výberom aplikačného programového vybavenia mať zdokumentované jednotlivé procesy, vrátane ich funkcií. Hovoríme o špecifikácii procesov.

Konfrontáciou špecifikácie procesov a možností jednotlivých dostupných balíkov APV je potrebné posúdiť vhodnosť toho-ktorého programového vybavenia pre zabezpečenie požadovaných informačných služieb (procesov). Pokiaľ sú procesy špecifikované komplexne, „naprieč“ celou organizáciou, spravidla iba komplexné programové vybavenie vyhovie našim požiadavkám.

Vybrané riešenie je zvyčajne obmedzujúcim faktorom na výber systémového programového vybavenia (operačné a databázové systémy, klientske operačné systémy) a často následne determinuje aj potrebné technické vybavenia a požiadavky na komunikačnú infraštruktúru.

Až pri existencii niekoľkých funkčne ekvivalentných riešení je vhodné zohľadňovať ďalšie parametre vyberaných systémov – typy prevádzkovaných systémových prostriedkov, požiadavky na technické prostriedky a pod.

Vzhľadom na to, že informačná služba je zvyčajne pokrytá viacerými procesmi realizovanými na viacerých pracovných miestach, výsledná architektúra použitého riešenia musí zabezpečiť zdieľanie údajov medzi jednotlivými používateľmi. Hovoríme o integrovanom riešení. Okrem toho sa snažíme, aby riešenie pokrývalo maximálny počet procesov realizujúcich informačnú službu. V tomto prípade hovoríme o komplexnom systéme. Pokiaľ sa nám podarí skĺbiť obe požiadavky, výsledkom je komplexný integrovaný systém.

Informačný systém, ako predmet tohto projektu predstavuje informačnú službu, resp. súbor informačných služieb, pre spracovanie a poskytovanie informácií. Cieľom projektu je, aby informačný systém výhľadovo pokryl väčšinu procesov a aby údajové základne týchto procesov boli prepojené – cieľom je teda vytvorenie komplexného a integrovaného informačného systému.

Z hľadiska prevádzky takéhoto systému je rozumné, aby dáta systému boli uložené v centrálnej databáze. Spôsob prístupu k dátam, konkrétne aplikácia, ktorá bude dáta spracovávať, môže byť realizovaný viacerými spôsobmi, uvedenými vyššie.

# Bezpečnosť

## Východiskový stav

Aktuálny stav v oblasti zabezpečenia informačných technológií v spracovaných štúdiách nie je dokumentovaný. Na základe tabuľky uvedenej v štúdii [1] str. 12, iba 7 MČ má zriadené funkčné miesto informatika. Je predpoklad, že primárnou pracovnou náplňou týchto pracovníkov je správa a údržba inštalovanej techniky a programového vybavenia a teda že títo pracovníci sa nevenujú komplexne a systematicky otázkam spojeným s bezpečnosťou používaných informačných technológií.

## Navrhované riešenie

Súčasná platná legislatíva, konkrétne zákon 428/2002 a jeho následne novelizácie priamo vyžadujú spracovanie tzv. bezpečnostného projektu.

Ako je znázornené na Obr. 1, otázka bezpečnosti je komplexnou záležitosťou. Ináč povedané, otázky bezpečnosti na jednotlivých úrovniach – komunikačná infraštruktúra, technické prostriedky, systémové programové vybavenie a aplikačné programové vybavenie - je potrebné riešiť vo vzájomnej väzbe.

Vzhľadom na to, že ide o komplexnú a pomerne zložitú problematiku, v súlade s odporúčaním štúdie [1], odporúčame túto problematiku riešiť samostatným bezpečnostným projektom.

# Personálne zabezpečenie

## Východiskový stav

Ako už bolo uvedené v kapitole 8.1, iba 7 MČ má systematizované miesto informatika. MMK má zriadený referát informatiky.

## Navrhované riešenie

Nasadenie komplexného a integrovaného riešenia si vyžiada určitý počet vyškolených odborníkov. Úlohy, ktoré majú plniť, môžu byť zabezpečené troma spôsobmi:

- vyškolením vlastných pracovníkov;

- prijatím nových pracovníkov s relevantnou praxou;

- outsourcovanie služieb.

Spôsob riešenia bude závisieť od aktuálnych požiadaviek subjektov participujúcich v projekte a od možností trhu pracovných síl v regióne.

# Akčný plán na realizáciu CIIS v meste Košice

Na základe vypracovaných štúdií [1] a [2] a diskusií vedených zainteresovanými pracovníkmi zúčastnených subjektov, navrhujeme nasledujúci akčný plán pre implementáciu celomestského integrovaného informačného systému:

- Vytvorenie organizačného rámca pre implementáciu a prevádzku CIIS (ako optimálne sa javí vytvorenie združenie resp. doplnenie činnosti združenia Cassoviainfo – ako združenia MK a MČ. Toto riešenie by bolo asi najmenej nákladné a preto aj najviac priechodné v rámci štruktúr mesta a mestských častí).

- Spracovanie návrhu projektu „Implementácia vybraných informačných služieb Celomestského integrovaného informačného systému“  ako projektu spolufinancovaného z fondov EU.

- Vytvorenie pilotného projektu na báze projektu uvedeného v bode 2, do ktorého by bolo zapojených niekoľko mestských častí (1, 2 možno 3). Tento by slúžil jednak na overenie navrhnutých postupov a jednak  na preklenutie obdobia, pokiaľ bude projekt schválený v štruktúrach EÚ. Predpokladáme, že projekt bude obsahovať nasledujúce činnosti:

- budovanie infraštruktúry;

- rozvoj širokopásmových sietí (čo v rámci nich: dáta, hlas, obraz – podľa toho by boli tieto dimenzované);

- špecifikácia a výber poskytovateľov služieb pripojenia (CANET, ANTIK, ...);

- výstup pre MZ a MR so zhodnotením kladných a záporných stránok projektu.

- Projekt implementácie ½ - 1 rok:

- rozšírenie pilotnej prevádzky na všetky zainteresované subjekty;

- implementácia ďalších plošných informačných služieb - napr. WEB portál (poskytovanie dát navonok);

- výučbový program, zaškoľovanie pracovníkov (s využitím napr. E-learningových technológií, E-government).

## Vytvorenie organizačného rámca fungovania CIIS

Pre realizáciu CIIS je nevyhnutné definovať organizačné, personálne a ekonomické podmienky inštitucionálneho zabezpečenia informačného systému mesta Košice.

Zo štúdie CIIS [1] je nepochybné, že realizovanie CIIS má pre mesto význam a zefektívni činnosť samosprávy. Po stretnutiach na úrovni expertov, ako optimálne sa javí vytvorenie združenia resp. doplnenie činnosti združenia Cassoviainfo – ako združenia právnických osôb mesta Košice, MČ, TU a UPJŠ. Toto riešenie by bolo najmenej nákladné a preto pravdepodobne aj najviac priechodné v rámci štruktúr mesta a mestských častí.

Navrhované aktivity

1.	Navrhnutie organizačného zabezpečenia

Zodpovedný: riaditeľ MMK

Termín: jún – júl 2005

2.	Vypracovanie projektu organizačného zabezpečenia

Zodpovedný: riaditeľ MMK

Termín: august - september 2005

3.	Zorganizovanie stretnutia štatutárnych zástupcov mesta Košice a mestských častí, kde sa prerokujú podrobnosti  organizačného zabezpečenia CIIS

Zodpovedný: Námestník primátora mesta Košice – predseda združenia Cassoviainfo

4.	Schválenie organizačného zabezpečenia v samosprávnych orgánoch mesta a MČ

Zodpovedný: Jednotlivý štatutárny zástupcovia – partneri projektu

5.	Realizácia organizačného zabezpečenia.

Zodpovedný: Jednotlivý štatutárny zástupcovia – partneri projektu

## Spracovanie projektu CIIS

Cieľom tohto kroku akčného plánu je pripraviť návrh projektu zabezpečenia niektorých informačných služieb spolufinancovaný z fondov EU. Projekt by mal korešpondovať s rozbehnutým pilotným projektom a mal by umožniť rozšíriť pilotný projekt na všetky MČ, ktoré prejavia záujem o participáciu. Pokiaľ pôjde o informačnú službu, v ktorej participujú aj MČ, ktoré o spoluúčasť v tomto konkrétnom projekte neprejavia záujem, mal by špecifikovať dátové rozhranie pre výmenu dát medzi CIIS a lokálnym systémom prevádzkovaným neparticipujúcou MČ.

## Spustenie pilotného projektu

Vzhľadom na časové relácie súvisiace s podávaním a schvaľovaním európskych projektov, navrhujeme rozbehnutie pilotného projektu, na ktorom by sa overila koncepcia CIIS na niektorom druhu informačnej služby (navrhovaná je evidencia obyvateľstva) a získali sa praktické skúsenosti v tejto oblasti. Skúsenosti z pilotného projektu môžu byť následne využité pri implementácii plošného riešenia spolufinancovaného z európskych fondov.

Pilotný projekt bude pravdepodobne zahŕňať nasledujúce činnosti:

- spracovanie špecifikácie požiadaviek na zabezpečenie informačnej služby;

- výber vhodnej aplikácie podľa špecifikácie požiadaviek;

- zaškolenie informatikov;

- prenos údajov z doteraz prevádzkovaných systémov do nového prostredia;

- inštalácia APV na pracovných miestach;

- zaškolenie používateľov;

- skúšobná prevádzka;

- správa o výsledkoch pilotného projektu.

## Implementácia projektu

Po skončení pilotnej prevádzky (projektu) predpokladáme pokračovanie v jeho plošnej implementácii na úrovni všetkých zainteresovaných partnerov, ktorí prejavia záujem. Ten bude vo veľkej miere závisieť od výsledku pilotného projektu.

Zároveň pre toto obdobie, prípadne aj skôr, počítame s rozvojom ďalších informačných služieb - napr. centrálny WEB portál, ktorý môže poskytovať informácie občanom a zainteresovaným subjektom na základe podkladov dodávaných do portálu pracovníkmi priamo zodpovednými za konkrétnu problematiku.

Taktiež navrhujeme realizovať projekt interného vzdelávania pracovníkov prostredníctvom progresívnych metód e-vzdelávania. Ako prvý „pilotný“ kurz v tejto oblasti by mohol poslúžiť kurz využitia služieb samotného CIIS.

# Referencie

[1]	Štúdia „Celomestský Integrovaný Informačný Systém mesta Košice“, Lynx s.r.o., Košice, 2005

[2]	Kľoc M., Schreiber P.: Štúdia možnosti digitálnej komunikácie pre mesto Košice.

Spracovali:  Ing. Ján Genči, Ing. Jozef  Houska.

Recenzia: Mgr. Slávka Uhríková

Materiál neprešiel jazykovou úpravou.